A utilização da ferramenta Plandora no gerenciamento de projetos
Alberto Paterlini Pereto
www.plandora.org

---
Agenda
- Introdução
- Funcionalidades
- Demostração
- Muvucas

---
História
- O projeto nasceu em dezembro de 2003
- Em agosto de 2004 foi incluído no portal sourceForge
- Em maio de 2005 foi liberado o primeiro release
- Em 3 anos foram disponibilizados 6 releases sob a licença LGPL.

---
Motivação
Ferramenta integrada
Requirement Management + Project Management
Inspirada em ferramental de mercado
ITIL, BSC, PMI, etc
Focado para o uso de empresas pequenas ou pequenas equipes de projetos
Preocupação na “democratização” do conhecimento dos projetos;
Criação de uma base de dados de conhecimento

---
Motivação
Preocupação em tornar o trabalho dos recursos mais profissional e padronizado;
Tirar o trabalho dos recursos da informalidade (pedidos	dos clientes na “porta do banheiro”)
Preocupação em tornar a ferramenta extensível
Preocupação com a customização das funcionalidades	(Relatórios, Meta Campos, KPIs, etc)
Aproveitar o fato do mercado (atualmente) demandar estratégias de gestão de TI
Ferramenta deveria ser open-source
Não é ferramenta inédita, existem similares

---
Funcionalidades
- Ferramenta Multiprojetos
- SPOC (Single Point of Contact)
- Meta Campos
- Gantt Chart
- Ocorrências de Projeto
- Base de Conhecimentos
- KPI
- Reports
- Import/Export
- Notificador (Alerta)

---
Ferramenta Multiprojetos
- As empresas possuem vários projetos com alocações em paralelo
- A ferramenta possibilita que em cada projeto o mesmo recurso possa ter diferentes papeis
- A ferramenta possibilita a criação de estrutura hierárquica de projetos
- Os recursos possuem uma ToDo list única contendo tarefas de todos os projetos

---
SPOC (Single Point of Contact)
- É comum clientes “cortarem caminho”
- Dificuldade para o líder de projeto estimar prazos e planejar alocação (parte dos solicitações chegam sem o seu conhecimento)
- Um SPOC possibilita obtenção estatística e tomada de decisões corretivas/estratégicas
- Está aderente com as melhores práticas ITIL

---
Meta Campos
- Possibilita agregar ao formulário de solicitações (por enquanto apenas a ele) campos customizados.
- Basta ao usuário root cadastrar um novo “campo” para um projeto (ou todos) e uma categoria (ou todas)
- Possui 3 tipos de GUI: Campo Texto Livre, Caixa de Seleção e Caixa de Seleção com valores dinâmicos
- Os “Meta Campos” podem ser utilizados em Relatórios, Indicadores e são automaticamente exibidos como colunas dos controles de Solicitações visualizados pelos Líderes de projeto

---
Gantt Chart
- Chega de Gantt “standalone”! (MSProject-like...)
- O Diagrama de Gantt é gerado e atualizado a partir das tarefas que estão sendo alimentadas pelos recursos do projeto
- As tarefas presentes no diagrama podem ser ajustadas livremente pelo líder do projeto

---
Ocorrências de Projeto
- Uma “ocorrência” é uma abstração de informações adicionais que podem ser vinculadas a projetos
- Exemplos de Ocorrências de Projetos são: Issues, Lições Aprendidas, Eventos, Milestones, etc
- A ferramenta permite criar novos tipos de “Ocorrências” de acordo com necessidades específicas.

---
Base de Conhecimentos
- Utilização do Lucene como engine de indexação
- O processo de indexação ocorre em background coletando dados de Solicitações, Tarefas e Ocorrências de Projetos
- Os recursos tem a disposição uma interface “google-like” para fazer buscas na base de conhecimento dos projetos pelos quais estão alocados
- Possibilita busca “fuzzy”

---
KPI
- Facilidade para a obtenção de “Indicado-Chave de Desempenho” relacionado aos projetos
- Possibilita a customização à realidade da empresa
- Na ferramenta, o indicador nada mais é do que uma query.
- A ferramenta se encarrega de extrair os dados diariamente.
- Pode ser utilizados como front-end para os executidos/donos da empresa
- Vantagem adicional indireta: para utilizar a funcionalidade, a empresa é forçada a fazer uma reflexão sobre seus processos de negócios, gargalos, objetivos, trade-offs, etc.

---
Reports
- Cada projeto possui realidades e necessidades diferentes
- Porque não criar um mecanismo de extensão para se criar relatórios customizados?
Solução: Consultas SQL “turbinadas” + iReport para layout
- De qualquer forma, a versão nativa da ferramenta possui relatórios genéricos (status de projeto, histograma de KPIs, Livro de Ocorrências, Diagrama de Dispersão entre Realizado X Planejado)
- Seria um mini-GED?

---
Import/Export
- A ferramenta possui uma interface de exportação e importação de dados. A versão nativa da ferramenta permite:
exportar dados dos projetos para o formato GanttProject (sourceForge)
exportar tarefas/eventos para o GoogleCalendar
- A interface é extensível, possibilitando a implementação de classes customizadas de importação ou exportação.

---
Notificador (Alerta)
- Mecanismo genérico de notificação através de “canais”
- A ferramenta na versão nativa possui os canais: e-mail, http e DBLog
- Permite a criação de novos canais (extensão)
- É uma ferramenta interessante caso de queira viabilizar um processo de integração automática com outras ferramentas ou bases de dados

---
Próximos Passos...
- Attachment
- Asset Management X Integração com SVN (ou CVS)
- Risk Management
- Cost Management
- Incrementar funcionalidades do Gantt
Gráfico de Capacidade
Criação de Tarefas visualmente
Trocar visualmente o “dono” da Tarefa
- Criação do conceito de recurso “Coringa”
- Encaminhamento automático de tarefas
- Import e Export MSProject
- Fórum de discussão por projeto
- Templates de tarefas (workflow / processo)

---
Infra-Estrutura
- Desenvolvimento
Java
Struts
JasperReports
IReport
JFreeChart
Lucene
- Deploy
Tomcat
MySQL

---
Dúvidas
Obrigado!
plandora@plandora.org
www.plandora.org